**湖南临港开发投资集团**

**高新产业园3#栋会议厅改造项目**

**招 标　 文 件**

**招标编号：HNGTJT2023-002**

**招标人：湖南临港开发投资集团有限公司**

**二〇二三年二月**

1. **招标公告**

本项目招标金额在国家规定公开招标限额以下，根据公司《招标管理办法》（港投发〔2022〕206号），由我司依法依规自行组织，评标办法采用“最低价法”。

1. **项目概况**

1、项目名称：湖南临港开发投资集团高新产业园3#栋会议厅改造项目；

2、建设地点：湖南城陵矶新港区；

3、项目基本情况：本项目建筑面积为529.44㎡，改造面积为510.00㎡，建筑层高为4.48m，结构为框架结构。

4、招标控制价：1652362.61元

5、工期要求：120天（日历天）；

6、招标范围：详见施工图和工程量清单；

7、质量要求：符合国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，全部工程达到合格标准；

8、缺陷责任期：12个月。

1. **投标人资格要求**

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

2、具有建筑工程施工总承包三级资质以上资质，安全生产许可证，资质证书和安全生产许可证均处于有效期内；

3、无不良信用记录，提供“信用中国”的查询的“信用信息报告”加盖公章。

（信用中国网址： https://www.creditchina.gov.cn/?navPage=0）

1. **资格审查**

 开标时现场核验，提供法定代表人身份证明（非法定代表人参加的须同时提供授权委托书）、营业执照、资质证书、信用信息报告、投标保证金银行转账回单（以上文件须加盖公章），现场开标时投标人代表须提供身份证原件。

1. **评标办法**

本次招标评标办法采用“最低价法”，投标人根据图纸及财评终审清单进行报价，编制投标预算清单，工程量以招标清单为准，报价文件中总价和各子项单价均不得超过财评清单金额（如投标人认为财评清单中价格有误，须在开标前规定的时间内向招标人提出质疑，按招标人核实的回复意见执行）。

1. **投标保证**

1、投标保证金的金额（人民币）：贰拾万元整（￥200000.00元）；

2、投标保证金到账截止时间：2023年2月28日12时00分前到账；

3、缴纳方式：银行转账。投标保证金从投标人单位的基本账户以银行转账方式一次性按时、足额转入我司指定账号。未中标单位投标保证金在确定中标候选人公示后3天内原路退还，不计利息。缴款账号信息如下：

账户名：湖南临港开发投资集团有限公司

开户行：建行岳阳城陵矶支行

银行账号：4300　1650　0660　5250　1462

1. **招标文件获取**

凡有意参加本次投标的单位，请于2023年2月21日至2023年2月28日登录湖南临港开发投资集团有限公司官网（http://hngtjt.cn/）下载招标文件和相关资料。

1. **投标文件递交**

投标文件须包含法定代表人身份证明（非法定代表人参与投标的须同时提供授权委托书）、营业执照、资质证书、投标保证金银行转账回单、“信用中国”的查询报告、投标报价清单（以上资料须加盖公章），投标文件递交的截止时间及开标时间为2023年2月28日下午14时30分，开标地点为城陵矶新港区高新产业园2号栋21楼港投集团2101会议室。

1. **发布公告的媒介**

招标公告在湖南临港开发投资集团有限公司官网（http://hngtjt.cn/）发布。

1. **评标小组**

本次招标评标小组成员：在开标前1天，由我司招标领导小组审定。

1. **其它**

中标单位须遵守我司相关管理制度，中标后一周内与我公司签订施工合同，如中标人违反我公司相关规定，将列入黑名单，5年内不允许再参与本司业务，并按我司制度进行相应处罚。

1. 联系方式

招 标 人： 湖南临港开发投资集团有限公司

地 址： 湖南城陵矶临港新区

联 系 人： 谈先生

电 话： 0730-2290061 /13135318451

邮 箱： 583924882@qq.com

**第二章 投标人须知**

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 2 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘。 |
| 3 | 分 包 | 不允许。 |
| 4 | 投标人要求澄清招标文件的时间和方式 | 截止时间：2023年2月27日12时00分 。邮件发送。 |
| 5 | 投标截止时间 | 2023年2月28日14时30分。 |
| 6 | 开标时间、地点 | 同投标截止时间，开标及投标文件递交地点（湖南临港开发投资集团21楼2101会议室）。 |
| 7 | 澄清和修改招标文件的方式 | 在湖南临港开发投资集团有限公司官网上发布。 |
| 8 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 9 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件应当并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。 |
| 10 | 投标文件份数 | 中标单位在领取中标通知书之前，需提供三套完整的纸质投标文件用于备案。 |
| 11 | 装订要求 | 投标文件须密封递交。 |
| 12 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 13 | 评标小组的组建 | 评标小组成员在开标前1天，由公司招标领导小组审定。 |
| 14 | 中标候选人排序和确定中标人方式 | 本次招标根据有效投标报价排序，有效投标报价最低者为第一名，确定为中标单位。 |
| 15 | 履约担保 | 中标单位投标保证金转为履约保证金。履约保证金在工程完工验收合格后原路退还，不计利息。中标金额低于最高投标限价 10％以内的，履约担保为中标合同金额 10％；中标金额低于最高投标限价 10％以上的，履约担保为最高投标限价减去中标合同后的差额。 |
| 16 | 投标报价 | 投标预算清单须采用广联达软件进行编制，投标人根据图纸及财评预算清单进行报价，编制投标预算清单，报价文件中总价和各子项单价均不得超过财评清单金额，工程量以财评预算清单为准，投标人不得擅自更改；总价报价最低者确定为中标单位。 因投标人采取改动、缩减招标清单工程量等手段，恶意低价中标，招标人有权要求投标人按中标价包干完成招标清单中所有工程量，否则，招标人有权取消合同并没收履约保证金。清单外新增工程量经招标人核定后现场签证计量或进行设计变更，费用按投标人的综合下浮比例下浮后评审确定。 |
| 17 | 中标公示 | 中标候选人在招标人官网公示，公示期3天。 |
| 18 | 监 督 | 本项目的招标投标活动接受投标人、公司纪检及相关部门监督。 |
| 19 | 其它 | 中标人须自觉接受招标人公司现行管理制度。 |

**第三章 合同文本**

**湖南临港开发投资集团**

**高新产业园3#栋会议厅改造项目**

**施工合同**

工程名称：高新产业园3#栋会议厅改造项目

工程地点：湖南城陵矶新港区

甲方： 湖南临港开发投资集团有限公司

乙方：

2023年 月 日经我司依法招标，确定乙方为港投集团公司高新产业园3#栋会议厅改造项目实施单位，现依照相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，签订本合同。

一、工程概况

1.1 项目名称：高新产业园3#栋会议厅改造项目；

1.2 建设地点：湖南城陵矶新港区；

1.3 工程承包范围：详见清单。

二、合同期限

2.1开工日期： 2023 年 月 日；

2.2完工日期： 2023 年 月 日；

2.3缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起12个月。

三、质量标准

3.1施工要求的质量标准：满足设计要求，符合《建筑工程施工质量统一验收标准》及相关技术标准、验收规定。

3.2设备及材料采购部分质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准，主要设备须采用行业知名品牌（甲方按甲控管理制度可指定品牌范围）

四、合同金额及支付方式

4.1合同金额：合同价格为人民币： （小写： 元)；

4.2工程款支付：施工过程中按月支付进度款，支付比例为已完工程的相应金额的70%，工程竣工验收合格后支付至合同内已完工程的80%，工程结算终审完成后支付至结算审定金额的97%，余款3%作为质量保证金，在质量缺陷责任期满后支付。

4.3乙方应开具相应金额增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款且无须承担任何违约责任；

4.4因投标人采取改动、缩减招标清单工程量等手段，恶意低价中标，招标人有权要求投标人按中标价包干且保证质量完成招标清单中所有工程量，否则，招标人有权取消合同并没收履约保证金；

4.5清单外新增工程量经招标人核定后现场签证计量或进行设计变更，在施工过程中完成变更、签证手续和施工任务后，费用按投标人的综合下浮比例下浮后评审确定，支付方案按合同条款4.2执行。

4.6非司法部门的文书要求，工程款只能向以乙方为户名的银行账号拨付，不接受其他任何形式的委托付款。

**五、工程变更**

5.1甲方有权对本项目进行优化设计，乙方配合执行，如因设计缺陷、漏项、现场协调施工等原因需要变更的，经甲方批准后同意实施；

5.2工程变更严格按照甲方《工程变更、签证管理办法》等现行管理制度执行，如有新政策，按新政策执行；

5.3对于经甲方确认招标清单中漏项的，可以进行变更，变更部分的计价，对于原合同包含的子目执行原合同单价及支付，对于无合同参照的子目，按造价评审部审核后单价下浮25%计取进行中间计量支付；

5.4严禁先施工后补办变更手续，否则，甲方有权对变更内容不予认可，相应费用由乙方承担。

### 六、竣工验收

关于竣工验收程序的约定： 按甲方《工程竣工验收管理办法》现行管理制度执行，如有新规定，按新规定执行。

**七、竣工结算**

7.1本项目采用最低价法招标，结算过程中投标单价不再下浮，工程费用按投标人的综合下浮比例下浮后评审确定；

7.2工程竣工验收合格后，乙方应在30天内向发包人提交一式三份的竣工结算报告，竣工结算清单须采用广联达软件编制；

7.2工程竣工结算按甲方《工程预结算评审管理办法》等现行管理制度执行，如有新制度，按新制度执行。

**八、缺陷责任期**

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起12个月。在缺陷责任期内因乙方原因造成工程出现重大质量问题而返修的，由乙方修复，缺陷责任期从返修完成并通过验收之日起重新开始计算。

**九、双方的权利与义务**

9.1甲方的权利与义务

9.1.1甲方有权对乙方质量、安全、费用、进度等工作进行监督检查，并根据相关法律法规及公司相关制度对项目进行管理；

9.1.2甲方须按合同约定进行付款；

9.1.3甲方应及时提供施工图纸及相关资料，施工现场如存在阻工现象，甲方有义务进行协调，并协助乙方办理临建场地、办公临建、生活临建、施工用水、施工用电等工作。

9.2、乙方的权利与义务

9.2.1乙方施工过程中须遵守相关法律法规和甲方各项管理制度，严格按图施工；

9.2.2乙方必须采用切实可行的安全措施保护场地内行人与第三者安全,其费用应考虑到报价中；乙方未按照规定认真执行，发生纠纷甚至安全事故的，一切责任及费用由乙方承担；

9.2.3乙方应切实加强用工管理，足额支付用工费用，遵守甲方《保障农民工工资支付条例实施细则》（港投发〔2022〕260号）。如果乙方不能按约支付民工工资、材料供应商等单位的材料款造成上访、阻工、影响工程进度等，由此造成的损失和责任由乙方承担。如果非甲方原因出现闹事、农民工上访等现象，将视情况上报行政主管部门将施工单位记入甲方的黑名单；

9.2.4乙方须接受甲方的制度管理，按合同工期完成项目建设，否则甲方有权按公司制度及合同约定进行处罚。

**十、违约责任**

10.1因甲方原因未能及时提供审定施工图纸及方案时，工期相应顺延；

10.2因甲方其他原因造成停工或不能顺利施工的，乙方可向甲方书面提出工期顺延及窝工补充，具体数额按照国家法律法规和湖南城陵矶新港区规定最终审定；

10.3由于乙方原因造成建设工期延长，未按本合同要求在约定期限内完工的，每拖延一天支付违约金1000元，作为乙方赔偿发包人因延长工期造成的经济损失；

10.4如果因乙方原因不能继续完成本工程，发包人有权解除合同，对前期工程款进行结算，同时另选施工单位完成本工程，并没收乙方的履约保证金。

10.5如乙方工程质量达不到合格要求，甲方责成乙方整改，所需费用由乙方支付，整改增加的费用不计入工程造价，由乙方自行承担，因此造成工期延期的，由乙方按本协议的约定承担延期的违约金。

**十一、 争议和裁决**

11.1对合同引起的争议，甲方与乙方应协商解决；如协商未能达成一致，可提交主管部门协调；如仍不能达成一致时，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

十二、其它

12.1本合同一式 捌 份，甲方执 伍 份，乙方执 叁 份。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

地址: 地址:

电话: 电话:

传真: 传真:

纳税人识别号: 纳税人识别号：

开户行:

账号:

签订日期: 签订日期:

**附件1：比选流程**

1. 投标人签到；
2. 评标小组成员（姓名）介绍项目基本情况及注意事项；
3. 投标人根据签到顺序依次递交代表人身份证明（非法定代表人参与投标的须提供授权委托书）、营业执照、资质证书、投标保证金银行转账回单、“信用中国”的查询报告（以上文件须加盖公章），由评标小组成员（姓名）收集。
4. 评标小组全体成员当场对投标人提交资料进行检查，由评标小组成员（姓名）当场宣布有效投标人名单。
5. 各有效投标人根据签到顺序依次递交报价文件，由评标小组成员（姓名）收集，评标小组成员（姓名）当场宣读报价，评标小组成员（姓名）记录，经公司纪检人员（姓名）确认后，有效投标人对报价结果签字确认；
6. 各有效投标人对其他投标人报价如有疑异，现场核验，由评标小组作出评定；
7. 投标结果经各方确认无误后，评标小组各成员签字确认。
8. 评标小组组长宣布中标候选人名单，开标结束，各投标人离场。

注：评标小组组长及成员名单开标前一天由公司招标领导小组审核确定，评标小组各成员须于开标前15分钟到达开标室，由组长根据上述比选流程分配各成员工作任务。

附件2：

**高新产业园3#栋会议厅改造项目**

**投标人签到表**

地点： 2023年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 单 位 | 联系电话 | 是否有效投标人 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附件3：

**高新产业园3#栋会议厅改造项目**

**评标小组签到表**

地点： 2023年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓 名 | 部 门 | 联系电话 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

附件4：

**高新产业园3#栋会议厅改造项目**

# 报价登记表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标单位 | 投标总价/元 | 投标人签名 | 联系电话 | 排序 | 备注 |
| 1 |  | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 2 |  | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 3 |  | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 4 |  | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 5 |  | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 6 |  | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 7 |  | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
|  |
| 评标小组人员签名： |

附件5：中标通知书

中 标 通 知 书

中标通知书编号:HNGTJT2023-002

项目名称： 高新产业园3#栋会议厅改造项目

**XXX公司：**

高新产业园3#栋会议厅改造项目于2023年 月 日，在 开标，确定贵单位为中标人。

**中标范围：**

 高新产业园3#栋会议厅改造项目，详见清单。

**中标价：**（大写）： ；

　　　　（小写）： 元。

**工期：** 天（日历天）。

**质量标准：**施工要求质量标准：满足设计要求，符合《建筑工程施工质量统一验收标准》及相关技术标准、验收规定。

设备及材料采购部分质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准，主要设备须采用行业知名品牌（甲方按甲控管理制度可指定品牌范围）窗帘及安装配件须符合国家相关规范、标准，满足遮光、遮阳等使用功能。

请贵单位在收到本通知书原件后3天内，与我司联系办理合同签订等有关事项。

特此通知。

 **招标人：湖南临港开发投资集团有限公司**

**2023年 月 日**